

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.12.2017 |  | № | 523 |
| пгт Тужа | | | |

**О внесении изменений в постановление администрации Тужинского муниципального района от 11.10.2013 № 537**

В соответствии с постановлением администрации Тужинского муниципального района от 19.02.2015 № 89 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района» и решениями Тужинской районной Думы от 22.12.2017 №20/147 «О внесении изменений в решение Тужинской районной Думы от 12.12.2016 № 6/39»,от 08.12.2017 № 19/137 «О бюджете Тужинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Тужинского муниципального района от 11.10.2013 № 537, которым утверждена муниципальная программа Тужинского муниципального района «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014 – 2019 годы, изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области

# 3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тужинского муниципального района по жизнеобеспечению – заведующего сектором сельского хозяйства Бледных Л.В.

Глава Тужинского

муниципального района Е.В. Видякина

Приложение

к постановлению администрации

Тужинского муниципального района

от 28.12.2017 № 523

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальной программе Тужинского муниципального района**

**«Развитие транспортной инфраструктуры»**

**на 2014-2019 годы**

# 1. Строку паспорта «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения  муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной Программы составит 108681,197 тыс. руб., в том числе:  средства областного бюджета 85341,017 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 23340,18 тыс. рублей. |

2. Строкупаспорта «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | к 2019 году предполагается достичь следующих результатов:  отремонтировать более 5,855 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов;  сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 67,6 %  сократить долю населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района до 0,0 %;  обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов протяженностью 182,5 км. |

3. Абзацы первый, второй, третий и четвертый Раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет областного и районного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит **108681,197** тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 85341,017 тыс. рублей;

средства районного бюджета – 23340,18 тыс. рублей»

4. Приложение № 1 «Перечень мероприятий Программы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

5. Приложение № 2 «Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

6. Приложение № 4 «Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

7. Приложение № 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | Приложение № 1  к постановлению администрации  Тужинского муниципального района  от 28.12.2017№ 523  Приложение № 1 Программе | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **Перечень мероприятий Программы** | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование задач мероприятий** | | | **Объем финансирования за счет всех источников, тыс.рублей** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам, тыс.рублей** | | | | | |  | **Ответственный исполнитель** |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **всего** |  |
| **1** | **2** | | | **3** | **4** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **11 111** | **Развитие дорожного хозяйства** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов всего, в т.ч | | | **82172,71293** | Областной бюджет | **9861,517** | **11194,931** | **11454,807** | **14336,86** | **15000,00** | **14834,00** | **76682,115** | Администрация района |
| Районный бюджет | **1090,81593** | **1111,644** | **610** | **1002,419** | **875,719** | **800,000** | **5490,59793** |
| **1.1.1** | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | **373737,31**  **79934,002** | Областной бюджет | **9665,528** | **10225,669** | **11454,807** | **14336,86** | **15000,00** | **14934,000** | **75516,864** | Администрация район |
| Районный бюджет | **509** | **620** | **610** | **1002,419** | **875,719** | **800,00** | **4417,138** |
| **1.1.2** | Паспортизация  автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | **729,92993** | Областной бюджет | **195,989** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **195,989** | Администрация района |
|  |
| Районный бюджет | **93,49693** | **440,444** | **0** | **0** | **0** | **0** | **533,940** |
| **1.1.3** | Оценка уязвимости мостов на дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | | | **149,84** | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация района |
| Районный бюджет | **149,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **149,84** |
| **1.1.4** | Дополнительное содержание дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | | | **338,479** | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация района |
| Районный бюджет | **338,479** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **338,479** |
| **1.1.5** | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 2014 год | | | **1020,462** | Областной бюджет | **0** | **969,262** | **0** | **0** | **0** | **0** | **969,262** | Администрация района |
| Районный бюджет | **0** | **51,200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.2** | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, | | | **18021,495** | Областной бюджет | **631,483** | **2344,331** | **1161,193** | **1577,140** | **1175,00** | **0** | **6889,147** | Администрация района |
| Районный бюджет | **1060,121** | **1556,4** | **2689,48** | **2164,766** | **1706,581** | **1955,00** | **11132,348** |
|  | т.ч | | | **км** |  | **0,537** | **1,056** | **1,111** | **1,152** | **1** | **1** | **5,8553** |  |
| 1.2  1 | Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи (0,2425 км ) | | | **672,126** | Областной бюджет | **631,483** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **631,483** | Администрация района |
| Районный бюджет | **40,643** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **40,643** |
| 1.2.2 | Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи (0,294км ) | | | **1019,478** | Областной бюджет | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация района |
| Районный бюджет | **1019,478** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **1019,478** |
| 1.2  3 | Ремонт а/дороги Евсино –Греково-Пачи-Вынур: участок Устье - Вынур (0,2 км) | | | **656,624** | Областной бюджет |  | **0** |  |  |  |  | **0** | Администрация района |
| Районный бюджет |  | **656,624** |  |  |  |  | **656,624** |
| 1.2.4 | Ремонт а/дороги Ныр- Пиштенур - Михайловское (0,8567 км)-2015 | | | **3244,107** | Областной бюджет |  | **2344,331** |  |  |  |  | **2344,331** | Администрация района |
| Районный бюджет |  | **899,776** |  |  |  |  | **899,776** |
| 1.2.5 | Ремонт а/дороги Тужа-Покста (0,7 км) | | | **2523,431** | Областной бюджет |  |  | **1161,193** |  |  |  | **1161,193** | Администрация района |
| Районный бюджет |  |  | **1362,238** |  |  |  | **1362,238** |
| 1.2.6 | Ремонт а/дороги Евсино –Греково-Пачи-Вынур: участок Устье - Вынур (0,411 км) | | | **1327,242** | Областной бюджет |  |  | **0** |  |  |  | **0** | Администрация района |
| Районный бюджет |  |  | **1327,242** |  |  |  | **1327,242** |
| 1.2.7 | Ремонт а/дороги Ныр-Пиштенур-Михайловское  Тужинского района Кировской области на участках  км 13+550 –  км 13+924,2 и  км 14+550-  км 14+750  (0,5742 км) | | | **1687,323** | Областной бюджет |  |  |  | **1577,140** |  |  | **1577,140** | Администрация района |
| Районный бюджет |  |  |  | **110,183** |  |  | **110,183** |
| 1.2.8 | Ремонт участков а/дороги Евсино – Греково – Пачи –Вынур, общей протяженностью 0,5776 км | | | **2054,583** | Областной бюджет |  |  |  | **0** |  |  | **0** | Администрация района |
| Районный бюджет |  |  |  | **2054,583** |  |  | **2054,583** |
| 1.2.9 | Ремонт а/дороги Евсино – Греково – Пачи – Вынур: участок Евсино-Греково | | | **1243,68** | Областной бюджет |  |  |  |  | **1175** |  | **1175,00** | Администрация района |
| Районный бюджет |  |  |  |  | **68,68** |  | **68,68** |
| 1.2.10. | Устройство монолитной искусственной неровности совмешенной с пешеходным переходом на а/дороге Ныр-Пиштенур-Михайловское, в д.Пиштенур | | | **450,00** | Районный бюджет |  |  |  |  | **450,00** |  | **450,00** | Администрация района |
| 1.2.11 | Ремонт а/дороги Евсино – Греково – Пачи – Вынур: Устье- Вынур | | | **1955,00** | Областной бюджет |  |  |  |  |  | **0** |  | Администрация района |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | **1955,00** | **1955,00** |
| 1.2.12 | Ремонт а/дороги Тужа-Караванное | | | **1187,901** | Районный бюджет |  |  |  |  | **1187,901** |  | **1187,901** | Администрация района |
| **1.3** | Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы | | | **186,75107** | Районный бюджет | **14,86307** | **7,356** | **18,217** | **47,615** | **48,00** | **50,7** | **186,75107** | Администрация района |
| **1.4** | Обеспечение сохранности дорог, в т.ч введение весового контроля осевых нагрузок на а/дороги общего пользования местного значения | | | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5** | Приобретение передвижного комплекса весового оборудования для определения осевых нагрузок автотранспорта | | | **0** | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация района |
| Районный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.6** | Иные мероприятия по дорожной деятельности | | | **447,503** | Районный бюджет | **0** | **0** | **447,503** | **0** | **0** | **0** | **447,503** | Администрация района |
| **1.7** | Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) | | | **6082,98** | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация района |
| Районный бюджет | **1023** | **776,2** | **977,7** | **980,900** | **1162,590** | **1162,590** | **6082,980** |
| **1.8.** | Задолженность по исполнению ( в отчетном финансовом году) | | | **1769,755** |  |  |  |  | **1769,755** |  |  | **1769,755** |  |
|  | **Итого расходы по программе** | | | **108681,197** |  | **13681,8** | **16990,862** | **17358,9** | **21879,455** | **19967,89** | **18802,290** | **108681,197** |  |
|  | в том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | | | **85341,017** |  | **10493** | **13539,262** | **12616** | **17683,755** | **16175,00** | **14834,0** | **85341,017** |
|  | Средства районного бюджета | | | **23340,180** |  | **3188,8** | **3451,6** | **4742,9** | **4195,700** | **3792,890** | **3968,290** | **23340,180** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к постановлению администрации  Тужинского муниципального  района  от 28.12.2017 № 523  Приложение №2  к муниципальной программе |

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п [<\*>](consultantplus://offline/ref=8C205ED005C0DB663DFCA10B6C4614FCBCECA715D076D1CA417AFC88BA3808B568B6268BAE0F2A2F5355ACh40AH) | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя эффективности | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Муниципальная программа Тужинского района «Развитие транспортной системы» на 2014 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | км. | 0,5365 | 1,056 | 1,111 | 1,152 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | % | 70 | 69,4 | 69,3 | 68 | 67,8 | 67,6 |
| 1.3 | доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 0,028 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0 |
| 1.4 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к постановлению администрации

Тужинского муниципального

района

от 28.12.2017 № 523

Приложение N 4 к Программе

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п  [<\*>](consultantplus://offline/ref=625A58D6D48263BDDA5C980C03315623402E722BA3E1A75A991B09FDE16452AFE857D22FFC910F8B6432EEb744H) | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой   программы, ведомственной   целевой программы,   отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Муниципальная программа Тужинского района | «Развитие транспортной ифраструктуры» на 2014 – 2019 годы | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского района Кировской области | 3188,8 | 3451,6 | 4742,9 | 4195,7 | 3792,89 | 3968,29 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к постановлению администрации

Тужинского муниципального

района

от 28.12.2017 № 523

Приложение N 5 к Программе

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п  [<\*>](consultantplus://offline/ref=7B9518A20BF4464317EFC506DF54D4350F70DB457D6979E71E0BC1E86D41E6E03123C63A4F64D29AFAF33Ap774H) | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники  финансирования | Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Муниципальная программа Тужинского района | «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014 – 2019 годы | всего | **13681,8** | **16990,862** | **17358,9** | **21879,455** | **19967,89** | **18802,29** |
| областной бюджет | **10493** | **13539,262** | **12616** | **17683,755** | **16175,00** | **14834** |
| бюджет района | **3188,8** | **3451,6** | **4742,9** | **4195,7** | **3792,89** | **3968,29** |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_